Przygotowanie kosztorysu projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Mateusz Juźwiak 22.03.2015 |
| Sprawdzający: | Szymon Długosz 24.03.2015 |
| Zatwierdzający: | Mateusz Okulewicz 24.03.2015 |

**Członkowie grupy:**

Długosz Szymon  
Juźwiak Mateusz  
Lewandowski Marcin  
Okulewicz Mateusz – szef grupy  
Wenderski Hubert

Komentarze:

* 24.03.2015 Szymon Długosz:
  + Porawiono justowanie dokumentu;
  + Przeniesiono pojedyncze znaki z końca linii do następnych;
  + Poprawiono czytelność ostatniego akapitu – dokonano poprawek edytorskich tekstu.
* 24.03.2015 Mateusz Okulewicz:
  + Nie zaakceptowano dokumentu – brak podpisu nad tabelą.
* 24.03.2015 Szymon Długosz:
  + Poprawiono formatowanietabeli
* 24.03.2015 Mateusz Okulewisz:
  + Wygląda w porządk, akceptaptacja.

**Opis zadania**

Celem zadania było przygotowanie kosztorysu zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia aplikacji “Coolinaria”.

Do przygotowania kosztorysu wykorzystano przygotowany uprzednio harmonogram – zgodnie z punktem **1.11**.

Zadania harmonogramu podzielono na cztery kategorie – **zarządzanie projektem, projektowanie aplikacji, implementację** oraz **wdrożenie.**

Ilość czasu przeznaczonej dla każdej kategorii obliczono poprzez przypisania każdego z zadań harmonogramu do jednej z nich. Liczba godzin potrzebna dla wykonania wszystkich zadań danej kategorii to suma ilości godzin przewidzianych w harmonogramie dla poszczególnych zadań.

Do wyceny poszczególnych kategorii przyjęto istniejące obecnie przeciętnie rynkowe koszty pracy specjalisty IT. W celu ich ustalenia dokonano przeglądu ofert na rynku pracy.

Koszty przygotowania aplikacji uwzględniają jedynie pracę programistów – specjalistów IT. Nie uwzględniają kosztów pobocznych – opłat związanych z ubezpieczeniami (społecznymi, zdrowotnymi), kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, kosztami najmu lokalu czy zysku inwestora. Przygotowany poniżej kosztorys należy traktować jako kosztorys **dla inwestora.** Opisuje on wyłącznie koszty jakie musi uwzględnić ten inwestor w celu wypłaty wynogradzenia dla programistów.

**Tabela** 1**. Kosztorys wykonania projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys wykonania aplikacji Coolinaria** | | | |
| Zadanie | Ilość godzin | Koszt/godzina (zł netto) | Suma (zł netto) |
| Zarządzanie projektem | 70 | 75 | 5250 |
| Projektowanie aplikacji - specyfikacja projektu | 30 | 100 | 3000 |
| Implementacja | 300 | 50 | 15000 |
| Wdrożenie | 50 | 50 | 2500 |
| **SUMA** | 450 |  | **25750** |